P04

แบบนำส่งโครงงาน

รหัสวิชา  1101163    ชื่อวิชา  Project in Software Engineering  	 ภาคการศึกษาที่   2/2567

หัวข้อโครงงาน(ไทย) ระบบจัดการสินค้าภายในตู้เย็น

(English) Refrigerator Inventory Management System       กลุ่มที่ 13    ชื่อกลุ่ม    อัศวินบินคว้า A

มีรายชื่อสมาชิกดังต่อไปนี้

| ลำดับ | เลขประจำตัว | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง / หน้าที่ | ติดต่อ / โทร. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B6601218 | นางสาวโสภิตนภา อวบอ่อน | Jira , UAT | 0936123963 |
| 2 | B6601621 | นางสาวณัฐนิชา พวงอินทร์ | SRS , SIT | 0812316514 |
| 3 | B6602468 | นายธนาวิวัฒน์ รอดวินิจ | UX/UI , พัฒนาโปรแกรม | 0986603173 |
| 4 | B6626624 | นายอัจฉรวิช ใจชอบงาม | RTM , พัฒนาโปรแกรม | 0957459747 |

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน ปัญหาการจัดการและติดตามสินค้าภายในตู้เย็นเป็นเรื่องที่หลายคนมักมองข้าม การสะสมของสินค้าหลากหลายประเภทที่ถูกเก็บไว้จนล้นตู้เย็นทำให้เกิดการลืม ตรวจสอบได้ยาก และอาจทำให้มีสินค้าเหลือจำนวนมาก ซึ่งมักเสื่อมสภาพหรือหมดอายุโดยที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้ สถานการณ์นี้ไม่เพียงส่งผลให้เกิดการสูญเสียสินค้าและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการบริโภคสินค้าที่หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพโดยไม่ได้ตั้งใจ

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชัน “ระบบจัดการสินค้าภายในตู้เย็น” ที่สามารถช่วยผู้ใช้งานในการตรวจสอบและจัดการสต็อกอาหารภายในตู้เย็นได้อย่างสะดวก ระบบนี้จะมีการแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดอายุหรือหมดอายุแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดการสูญเสียวัตถุดิบ และลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการบริโภคสินค้าที่ไม่เหมาะสม ระบบจัดการตู้เย็นนี้จึงไม่เพียงช่วยรักษาคุณภาพของสินค้า แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ใช้งานบริหารจัดการตู้เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความนี้พัฒนาโดย ชายแดน มิ่งเมือง และ อดิศร นามเกตุ (2565) ซึ่งเป็นนักวิจัยจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนวันหมดอายุของสินค้าและเครื่องสำอาง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวันหมดอายุของสินค้าเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และฐานข้อมูล Firebase สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันนี้ถูกพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และผู้ใช้สมาร์ทโฟน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชันนี้มีประสิทธิภาพสูงและได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานในระดับสูง

ภาพรวมและขอบเขตของโครงงาน

- หน้าสมัครสมาชิก

- การสมัครสมาชิก ผู้ใช้ต้องกรอก รูปภาพโปรไฟล์, Username, Password ที่ต้องการ

- หน้าเข้าสู่ระบบ

- การล็อคอินเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้ต้องกรอก  Username, Password ที่สมัครเเล้ว

- หน้าเพิ่ม/ลบ/แก้ไข

- ระบบเพิ่มรายการ ผู้ใช้ต้องกรอกรายละเอียดต่างๆของสินค้ารูปภาพ ชื่อ หมวดหมู่ จำนวน วันที่นำเข้าตู้ วันหมดอายุ และสถานที่เก็บ

- ระบบลบรายการ ผู้ใช้สามารถเข้ามาลบรายการสินค้าที่ใช้หมดแล้วหรือสินค้าที่หมดอายุแล้ว

- ระบบแก้ไข ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าได้

- หน้ารายการทั้งหมด

- ผู้ใช้สามารถดูรายการทั้งหมดของตัวเองได้ โดยสินค้าจะแบ่งแยกเป็นแต่ละประเภทโดยชัดเจน

- หน้าประวัติการลบรายการ

- ผู้ใช้สามารถดูประวัติการลบสินค้าได้ โดยในส่วนนี้จะบอกรายละเอียดว่าสินค้านี้เราลบรายการทำไม

- หน้าการแจ้งเตือน

- ผู้ใช้สามารถดูการแจ้งเตือนสินค้าได้ โดยมีการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ และสินค้าหมดอายุแล้ว

- หน้าโปรไฟล์

- ผู้ใช้สามารถแก้ไขรูปโปรไฟล์ได้และบอกรายละเอียดสินค้าที่เราเพิ่มเข้ามาทั้งหมด

การนำไปใช้ประโยชน์ (ระบุวิธีการนำไปใช้ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

ใช้เป็นระบบจัดการสินค้าภายในบ้าน

- ผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในบ้าน พร้อมข้อมูลวันหมดอายุและสถานที่จัดเก็บ

- ช่วยให้บริหารสินค้าได้ง่ายขึ้น ลดการสูญเสียสินค้าที่หมดอายุโดยไม่รู้ตัว

ใช้เป็นระบบติดตามวัตถุดิบในร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก

- สามารถใช้ในร้านอาหารหรือคาเฟ่ขนาดเล็ก เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบและติดตามวันหมดอายุของสินค้าคงคลัง

- ลดต้นทุนจากการสูญเสียวัตถุดิบที่หมดอายุโดยไม่ทันสังเกต

ใช้เป็นฐานข้อมูลติดตามประวัติการลบรายการ

- สามารถดูข้อมูลย้อนหลังว่าเคยลบสินค้าอะไรไปบ้าง และเหตุผลของการลบ

- นำไปปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าให้เหมาะสม ลดการซื้อเกินความจำเป็น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ช่วยลดปัญหาการทิ้งสินค้าโดยไม่จำเป็น ช่วยลดทรัพยากรโดยไม่จำเป็น

- ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการสินค้าได้ดีขึ้น สามารถดูรายการสินค้าทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ลดเวลาการค้นหาสินค้าและช่วยให้วางแผนมื้ออาหารได้ดีขึ้น

- ช่วยลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อของใหม่แทนของที่หมดอายุ ทำให้การใช้วัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารหรือคาเฟ่บริหารสต็อกอาหารได้ดีขึ้น ระบบสามารถช่วยเตือนให้ใช้วัตถุดิบก่อนหมดอายุ

- ลดการสูญเสียวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น

- ช่วยให้ปรับพฤติกรรมการซื้อสินค้าให้เหมาะสม ผู้ใช้จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกลบหรือหมดอายุได้ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพฤติกรรมการซื้อของ

กลุ่มผู้ใช้งานระบบ (ระบุกลุ่มผู้ใช้งานระบบ เช่น นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร)

- บุคคลทั่วไป - กลุ่มบุคคลที่ต้องการจัดการสินค้าภายในตู้เย็นให้เป็นระเบียบและมีการแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการลืมสินค้าที่อยู่ภายในตู้

- ผู้ประกอบการ - ผู้ที่อยากจัดการสต็อกวัตถุดิบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีแต่สินค้าสดใหม่และลดการสูญเสียของวัตถุดิบที่หมดอายุ

- พ่อบ้านแม่บ้าน - ผู้ที่อยากเลือกใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการซื้อของใหม่ที่ไม่จำเป็น

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนา (ระบุภาษาที่ใช้โปรแกรม และเครื่องมือที่ใช้หรือต้องติดตั้ง เช่น ใช้ภาษา VB พัฒนาบน Visual Basic.NET)

- ภาษา Java version 1.73.1 เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming - OOP)

- เครื่องมือ Eclipse เป็น IDE ที่ใช้พัฒนาโปรแกรม Java เหตุผลที่เลือกใช้ Eclipse: รองรับ Java เต็มรูปแบบ และรองรับการทำงานร่วมกับ JDK มีเครื่องมือช่วยพัฒนา (Code Completion, Debugger)รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูล และ Framework ต่างๆ

- Mysql version 9.1.0 ใช้ในการเป็นฐานข้อมูลของระบบ

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับโครงงาน (ถ้ามี)

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

| ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา | เวอร์ชัน |
| --- | --- |
| Java | 1.73.1 |
| Mysql | 9.1.0 |

บุคคลที่ให้คำปรึกษา

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ความเกี่ยวข้อง | โทร |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ | อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รายวิชา1101163 | 044-225701 |
| 2 | ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล | อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รายวิชา 1101093 | 044-225798 |

แหล่งอ้างอิง

| Program / Module / Function / URL / Book / etc. | นำมาใช้ในส่วนใดของโครงงาน |
| --- | --- |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

แผนการดำเนินโครงงาน (นำเสนอในรูปแบบ Gantt Chart)

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| สัปดาห์ที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| กำหนดหัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -วิเคราะห์หัวข้อโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -คัดเลือกหัวข้อที่เหมาะสม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -กำหนดรายละเอียดProject Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| – -ส่ง Project Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ศึกษา/ประเมินความเป็นไปได้ของผู้ใช้งานจริง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -สร้างแบบฟอร์มสอบถามปัญหาผู้ใช้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -แจกจ่ายแบบฟอร์มให้กลุ่มผู้ใช้งาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -สรุปแบบฟอร์ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Planning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -วางแผนการทำงานโดยใช้ Jira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ส่ง Project Planning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Design Application with figma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดทำ Class Diagram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| พัฒนาตัวโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ระบบล็อกอิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ระบบสมัครสมาชิก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -หน้าหลัก (Home) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ฟีเจอร์เพิ่มไอเท็ม (Add Item) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -การจัดการประเภทของในตู้เย็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -รายการของในตู้เย็น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -การจัดการฐานข้อมูล (Database) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ฟังก์ชันแก้ไขและลบรายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -หน้าโปรไฟล์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ระบบแจ้งเตือนและรายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -หน้าค้นหา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ประวัติการลบรายการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -แก้ไขข้อผิดพลาดที่พบระหว่างพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ทดลองการใช้งานของตัวงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ทดสอบการรวมระบบ (System Integration Test - SIT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test - UAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไข/ปรับปรุงตัวโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| นำเสนอโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดทำเอกสารสรุปโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -จัดส่งสไลด์นำเสนอ PowerPoint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

YouTube video (unlisted) นำเสนอความยาว ไม่น้อยกว่า 12 นาที(ครอบคลุมโครงงานทั้งหมด ได้แก่ รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อสมาชิก รายละเอียดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนตาม Software Process, Project Planning and Management, SRS และ Analysis Models, การออกแบบระบบ และ Design Models, UX/UI, Wireframe, etc.)

https://youtu.be/_UeQ81SBwhk

ให้นักศึกษาระบุแหล่งอ้างอิงของซอส์สโค๊ดทุกแหล่งที่นำมาใช้หรืออ้างอิง โดยต้องระบุว่าแหล่งอ้างอิงดังกล่าวถูกมาใช้ในส่วนใดของโครงงาน การคัดลอกซอส์สโค๊ดของผู้อื่นโดยมิได้อ้างอิงจะถือเป็นการลักลอบนำมาใช้ และจะได้ 0 ในคะแนนโครงงานเป็นอย่างน้อย 4

-